|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, hemos logrado cumplir con la mayoría de las actividades según los tiempos definidos, aunque algunas han requerido ajustes. Factores que han facilitado: - Arquitectura hexagonal bien definida desde el inicio (separación clara de capas) - Uso de herramientas de IA como Claude Code para acelerar el desarrollo - Reutilización de patrones entre módulos (expenses, reports, analytics siguen estructuras similares) - Docker para ambiente de desarrollo consistente Factores que han dificultado: - Complejidad de integración multi-tenant (base de datos de control vs tenant) - Integraciones con servicios externos (Google Vision OCR, AWS S3, Firebase FCM) - Ajustes en requerimientos durante el desarrollo (ej: agregar ViatiScan con IA no estaba en el plan original)

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Dificultades enfrentadas y soluciones: 1. Queries cross-database (usuarios en DB control, gastos en DB tenant): - Solución: Implementamos SetControlClient() para repositorios que necesitan acceso a ambas bases 2. Complejidad del OCR chileno (formatos de boletas/facturas): - Solución: Desarrollamos extractores especializados (amount, date, merchant, items) con análisis espacial 3. Tiempos de respuesta en analytics: - Solución: Implementamos caché con Redis Plan para dificultades futuras: - Documentar decisiones técnicas para facilitar onboarding - Mantener tests de integración para validar cambios críticos

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Aspectos destacables: - Código bien estructurado siguiendo arquitectura hexagonal (ports/adapters/services/domain) - Sistema robusto de manejo de errores (AppError con códigos HTTP) - Features avanzadas implementadas: OCR con Google Vision, exportación Excel/PDF, analytics con filtros Áreas de mejora: - Falta documentación técnica (Swagger/OpenAPI para endpoints) - Cobertura de tests unitarios aún es baja - Algunas funciones tienen demasiada responsabilidad (refactorizar)

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietudes: - ¿Cómo manejar el escalamiento cuando haya múltiples tenants con alto volumen? - ¿Es viable migrar a microservicios en el futuro o mantener el monolito modular? Preguntas para docente/pares: - ¿Qué estrategia recomiendan para las pruebas de carga antes del despliegue? - ¿Cómo han manejado la gestión de secretos (API keys) en producción?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considerando la fase actual del proyecto (entrando a Fase 3 - Cierre), sí identificamos necesidad de ajustes: Nuevas actividades identificadas: 1. Documentación de API (Swagger/OpenAPI) - No estaba en el plan original 2. Configuración de CI/CD - Necesario para despliegue 3. Manual de usuario - Requerido para el cierre Recomendación: Redistribuir la carga de pruebas equitativamente, ya que es la actividad más intensiva de las semanas finales.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluación general: Positiva, con áreas de mejora identificadas. Aspectos positivos: - ✅ Comunicación fluida para resolver bloqueos técnicos - ✅ Capacidad de adaptación cuando surgieron cambios de alcance - ✅ Compromiso con los entregables en fechas acordadas - ✅ Complementariedad de habilidades (backend/frontend/infraestructura) - ✅ Uso efectivo de Git con ramas por feature y PRs para revisión de código Aspectos a mejorar: - ⚠️ Documentar decisiones técnicas en el momento (no al final) - ⚠️ Realizar code reviews más exhaustivos antes de mergear - ⚠️ Establecer reuniones de sincronización más frecuentes en fases críticas - ⚠️ Distribuir mejor el conocimiento del sistema (evitar dependencia de una persona por módulo) Acción concreta para mejorar: Implementar sesiones cortas de "knowledge sharing" donde cada miembro explica su módulo a los demás.